## Slide 1: MANAJEMEN PROYEK
Day 6 kaderisasi workshop
25 November 2017

## Slide 2: Project Management
“Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised.” -Denis Waitley-

## Slide 4: Why project manager?
Proyek di Workshop HME ITB dikerjakan langsung oleh kru
We do all the jobs
  Customer service
  Project manager
  Technical research and design
  Implementation

## Slide 5: Five phases of project management
Inititation : project conception
Close : project finishing
Planning : project definition
Control : project performance
Execution : project launch

## Slide 7: First step : initiation
Ambil proyek di Workshop HME
Bentuk tim proyek
Interaksi dengan client
Tips : minta waktu ke client untuk memikirkan alternatif implementasi beserta harga proyek

## Slide 8: SECOND step : PLANNING
List alternatif
List barang yang dibutuhkan
Buat rencana anggaran
  Minimal, tipikal, maksimal
Deal dengan client
Minta DP ke client atau uang barang (jika perlu)

## Slide 9: Penyusunan RAB
Referensi : kru angkatan atas, tokopedia
Hati-hati : jangan terlalu rendah atau terlalu tinggi
Biaya tak terduga = 10%

## Slide 14: THIRD step : EXECUTION
Buat rencana pengerjaan
  Timeline, timetable, detail
Laksanakan pengerjaan proyek
Progresif, orientasi hasil
Do what you can do today!
Progress report ke client

## Slide 15
Jika kalian mendapatkan proyek hari ini, deadline 21 Desember, berapa hari yang kalian miliki untuk mengerjakannya?

## Slide 16: PERANCANGAN TIMETABLE
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU
27 | 28 Janjian | 29 Buat anggaran | 30 | 1 UTS Matek | 2 UTS RE | 3 Beli barang
4 | 5 | 6 UAS | 7 Proses I | 8 | 9 Proses II | 10 Acara
11 | 12 Cetak PCB | 13 | 14 | 15 Proses III | 16 | 17 Finishing
18 Target barang jadi | 19 | 20 | 21 Deadline | 22 | 23 | 24

## Slide 17: FOURTH step : CONTROL
Evaluasi hasil produk
Cek spesifikasi
Tanyakan kepada client
Buat laporan proyek dan dokumentasi

## Slide 18: Siklus dasar manajemen proyek

## Slide 19: FiFTH step : CLOSE
Janjian penyerahan produk
Demokan hasil produk
Dapat fee proyekan! YEAY

## Slide 20
MB4055 Manajemen Proyek
MR3005 Manajemen Proyek

## Slide 21
THANK YOU
SELAMAT DAN SEMANGAT MENGAMBIL PROJECT DI WORKSHOP HME!
itupun kalau lulus kader jadi kru